| Project Title: 澳門首家線上賭場—Slot machine |  |
| --- | --- |
| Name: 樊浩賢 | ID: 106062363 |
| Name: 黃暉強 | ID: 106062261 |

Project Description:

- 概念圖、功能描述與使用到的I/O Devices

概念圖：

老虎機

投幣器

中獎器

功能：

- 老虎機有兩種模式，第一種是技術模式，第二種是隨機模式，使用了一個switch控制。技術模式的圖像會固定次序循環，而隨機模式就是隨機。

- 每個狀態的LED燈都有相對應的顯示模式。例如遊戲進行中或中奬時，會有不同的跑馬燈。

- 如果要reset老虎機，就按Push button。

- 使用了投幣器和IR sensor偵測 5元和10元，7-segment Display會顯示金錢數量。

- 按Keyboard控制圖像停下。

- 使用Audio Amplifier播放老虎機的音效。

- VGA顯示老虎機的畫面。

- 使用Stepper motor實作中奬開關，例如大量噴錢。

I/O Devices：

- Switch			---------------------------------		切換模式

- LED				---------------------------------		顯示遊戲狀態

- Push button		---------------------------------		reset老虎機

- 7-segment Display	---------------------------------		投幣數量/金錢量

- Keyboard			---------------------------------		老虎機控制器

- Audio Amplifier		---------------------------------		老虎機音效

- VGA				---------------------------------		螢幕顯示

- IR sensor			---------------------------------		硬幣偵測

- Stepper motor		---------------------------------		中奬開關

- 規劃工作項目、進度與分工

進度：

12/8-12/14：採購sensor、馬達、以及零件和工具。

12/15-12/21：製作投幣機和老虎機顯示。

12/22-12/28：調試、改進。

分工：

黃暉強：VGA顯示、LED程式碼、投幣器製作、老虎機設計與調試

樊浩賢：sensor控制、馬達、音效製作、老虎機調試與設計

3. 可能遭遇之困難與預期解決方法或備案

可能遭遇之困難：

- 使用與學習陌生的I/O Devices。

- 圖片可能會令fpga爆memory。

- 時間可能不足。

解決方法或備案：

- 請教google或大神。

- 降低解像度。

- 盡早做或用比較熟悉的零件取代。